GMO RUNSYSTEM

TÀI LIỆU CHUẨN HÓA QUY TRÌNH,

QUY TẮC SỬ DỤNG REDMINE

Người biên soạn: Nguyễn Phương Anh

MỤC LỤC

I.	Các quy tắc tạo issue	2

1.	Các giá trị trong field tracker	2

2.	Các field còn lại:	2

3.	Quy tắc tạo issue	4

II.	Các giá trị cần thiết của status	5

III.	Quy trình thực hiện xử lý một issue	6

IV.	Yêu cầu nội dung trong Wiki	13

# Các quy tắc tạo issue

## Các giá trị trong field tracker

### Tracker: dùng để phân loại issue

### Các giá trị cần thiết trong 1 field tracker:

#### Bug: các bug tìm được trong quá trình kiểm tra phần mềm.

#### Task: khi có task giao cho các thành viên trong dự án.

#### Confirm: khi các thành viên trong dự án có vấn đề cần xác nhận.

#### Support: khi các thành viên trong dự án hoặc khách hàng có vấn đề cần support.

#### Change: khi có thay đổi về spec hoặc thay đổi yêu cầu từ khách hàng.

#### Report: khi TL, Brse yêu cầu các thành viên báo cáo hoặc các thành viên báo cáo.

#### Env: dành cho những issue liên quan đến vấn đề  môi trường thực thi của project.

#### Testcase/UT: những vấn đề liên quan đến yêu cầu về Testcase/UT.

## Các field còn lại:

### Subject: tiêu đề.

### Description: Mô tả nội dung vấn đề. Trong description cho phép định dạng văn bản, insert hình ảnh(nếu cần).

### Priority: Mức độ ưu tiên của issue đó, tùy vào sự cần thiết của từng issue mà set mức độ ưu tiên. Gồm các mức độ

#### Low: mức độ thấp.

#### Normal: mức độ bình thường (giá trị mặc định).

#### High: mức độ cao.

#### Urgent: mức độ khẩn cấp.

#### Immediately: ngay lập tức.

### Assignee: tên người được giao

### Parent task: Tác vụ cha(nếu có). Nhập Issue ID của tác vụ cha ở đây ( tối thiểu 2 chữ số)

### Start date: ngày bắt đầu của issue

### Due date: ngày kết thúc/deadline của issue đó

### Estimated time: thời gian dự kiến sẽ hoàn thành issue, được tính theo đơn vị là giờ

### % Done: % hoàn thành của issue tính đến thời điểm hiện tại.

### File: file đính kèm (nếu có).

### Watchers: danh sách những người có thể theo dõi issue.

## Quy tắc tạo issue

- Yêu cầu tạo một issue phải có các field sau: Tracker, Subject, Description, Status, Priority, Assignee, Start Date, Due date, % Done, Watchers.

- Tracker(bắt buộc): dựa vào mong muốn, yêu cầu của người tạo issue mà lựa chọn loại tracker phù hợp. Với từng loại tracker khác nhau sẽ phù hợp với từng người và từng vấn đề khác nhau, cụ thể:

#### Bug: gồm 2 loại là bug từ khách hàng và bug nội bộ. Những người sử dụng tracker này bao gồm: khách hàng, Brse, TL, PG, QC.

#### Task: gồm có task từ Brse, TL giao cho các thành viên  hoặc PG có thể tự lên task.

#### Confirm: được dùng bởi tất cả các thành viên trong project khi có vấn đề cần confirm.

#### Support: khách hàng, Brse, TL, PG. Được dùng khi khách hàng có vấn đề cần công ty hỗ trợ, khi bên phía công ty cần khách hàng hỗ trợ hoặc khi thành viên trong team cần hỗ trợ.

#### Change: được khách hàng, Brse, TL sử dụng khi có thay đổi về spec hoặc thay đổi yêu cầu.

#### Report: Brse, TL yêu cầu thành viên trong project report hoặc khi PG report sẽ dùng tracker report.

#### Env: khách hàng, Brse, TL xác nhận môi trường thực thi.

#### Testcase/UT: do Brse, QC dùng khi có vấn đề liên quan đến Testcase/UT.

- Subject(bắt buộc):

- Ngắn gọn, bao hàm được nội dung của issue

- Subject ghi theo format [Tên màn hình][Title của issue]

- Description(bắt buộc): tùy vào loại tracker mà có cách viết description khác nhau

  - Bug:

- Các bước gây ra bug

- Kết quả hiện tại

- Kết quả mong muốn.

- Với những bug khó mô tả có thể chụp lại evidence và thêm hình vào description.

  - Confirm:

- Mô tả nội dung cần QA

- Đưa ra những đề xuất kèm theo là lời giải thích.

- Tham khảo cách hỏi sau:

- Tôi đã tìm hiểu vấn đề "ABC"

- Tôi thấy vấn đề "DEF" (nếu cần có thể đưa ra ví dụ cụ thể)

- Tôi có đề xuất như sau: "XYZ"

- Như vậy có được không hay còn cách giải quyết nào khác?

  - Task:

- Nội dung chính của task

- Yêu cầu cụ thể của task

  - Report: bao gồm

- Ngày báo cáo.

- Nội dung báo cáo.

- Những công việc đã làm.

- Tiến độ đã hoàn thành so với yêu cầu.

- Những việc sẽ làm trong thời gian sắp tới.

  - Change:

- Vấn đề thay đổi ( thay đổi màn hình, thay đổi chức năng,....).

- Nội dung cũ của vấn đề cần thay đổi.

- Nội dung thay đổi vấn đề (cần nêu rõ).

  - Support:

- Công việc đang làm.

- Khó khăn đang gặp là gì.

- Nêu cụ thể cần hỗ trợ những công việc gì, như thế nào.

  - Env: tùy từng dự án mà có yêu cầu môi trường thực thi khác nhau

- Apache: version

- OS: version

- PHP: version

- MySQL: version

- Có thể chạy trên những web browser của version nào.

- Nội dung yêu cầu.

  - Testcase/UT:

- Nội dung yêu cầu (bao nhiêu file testcase, sẽ sử dụng template nào,...).

### Priority(bắt buộc): quy ước về các độ ưu tiên của issue

#### Normal: các issue liên quan đến màn hình, giao diện

#### High: các issue liên quan đến yêu cầu của khách hàng, các bug sai với yêu cầu của khách hàng

#### Urgent: dùng cho issue khi có vấn đề về lỗi phá hỏng dữ liệu, performance

#### Immediately: những vấn đề nghiêm trọng, cần được giải quyết ngay lập tức, ví dụ những lỗi crash chương trình, lộ bảo mật, vi phạm bản quyền, bị xâm nhập,...

### Assignee(bắt buộc): assign đến người trực tiếp sẽ thực hiện issue đó.

### Parent task: được dùng khi có issue cha

### Start date(bắt buộc): ngày bắt đầu thực hiện issue

### Due date(bắt buộc): ngày deadline để thực hiện xong issue là khi nào

### Estimated time: khoảng thời gian dự tính sẽ thực hiện xong. Dùng cho các tracker

### % Done( bắt buộc): % hoàn thành issue, giá trị ban đầu là 0%

### File: file được đính kèm(nếu có)

### Watchers(bắt buộc): đối với watchers những người được add bao gồm người được assign và những người thật sự liên quan đến issue, tránh add những người không liên quan đến issue

# Các giá trị cần thiết của status

### Status: trạng thái của issue, những giá trị cần thiết bao gồm:

#### New: là trạng thái khi mới tạo issue

#### On-going: là trạng thái của người được assign đã nhận được issue và đang trong thời gian thực hiện

#### Fixed: là trạng thái đã sửa xong ( với trường hợp tracker là Bug)

#### FB: được dùng trong trường hợp có feedback từ khách hàng

#### Closed: dùng cho các issue đã được hoàn thành.

#### Pending: dùng cho các issue đang chờ, tạm dừng xử lý.

#### Testing: các issue đang trong thời gian kiểm tra.

#### Passed: là status được dùng khi bug hoặc task đã được test thành công

#### Confirmed: dùng khi vấn đề đã được confirm

# Quy trình thực hiện xử lý một issue

Quy trình xử lý 1 issue gồm :

### Khởi tạo issue: người tạo issue sẽ tạo 1 issue theo quy tắc tạo issue, với status là "New" và % Done là "0%"

### Thực hiện issue:

- Tracker: Bug

#### Người được assign sau khi nhận được issue sẽ thay đổi status thành "On-going"  và % Done là "10%"

#### Sau đó, TL sẽ confirm bug với Brse và assign cho PG. Với:

#### % Done: sẽ được cập nhật liên tục từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Dựa vào % Done sẽ biết được tiến độ hoàn thành công việc. Với mỗi lần update %Done phải cập nhật công việc đã làm, tiến độ thế nào.

#### Từ 20% đến 80% : do người thực hiện thay đổi.

#### 90% - 100%: do Brse thay đổi.

#### Status: thay đổi tùy theo quá trình đang thực hiện:

#### Trong quá trình thực hiện issue, nếu có vấn đề PG sẽ ngừng việc thực hiện, QA hoặc confirm với Brse, TL. Khi đó, status sẽ được thay đổi là "Pending".

#### Khi vấn đề đã được giải quyết, PG tiếp tục thực hiện và thay đổi status là "on-going".

#### Khi đã fix xong bug,  TL sẽ review source, nếu không có vấn đề gì PG tự test lại và thay đổi status là "Fixed". Nếu có vấn đề gì sẽ báo lại PG, PG tiếp tục tìm cách giải quyết.

#### Bug  sẽ được TL, Brse, QC kiểm tra lại. Status thay đổi là "Testing".

#### Nếu trong quá trình kiểm tra lại phát hiện có bug. TL,Brse, QC sẽ báo lại với PG, tiếp tục quay lại bước confirm vấn đề.

#### Sau khi  Brse, TL, QC đã xác nhận xong bug đã được sửa hoặc task đã hoàn thành, Brse sẽ thay đổi Status là "Closed".

DEVELOPMENT

REDMINE

Status

% Done

QC

PG2

PG1

TL

Brse

OK

Testing

Xác nhận OK

NG

90%

0%

100%

Closed

OK

NG

Brse Confirm

OK

NG

NG

NG

Closed

Review OK

OK

Review source

Test

Testing

OK

Resolved

QA or pending

Developing

Assigned

Confirm request

Request bug

Request bug

Request bug

Request bug

Testing

80%

Fixed

on-going
(Pending)

New

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

- Tracker: Task

#### Khi PG nhận được task từ TL hoặc PG tự lên task, Brse sẽ thay đổi status thành "On-going"  và % Done là "10%"

#### PG sẽ confirm lại task với Brse , TL. Với:

#### % Done: sẽ được cập nhật liên tục từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Dựa vào % Done sẽ biết được tiến độ hoàn thành công việc. Với mỗi lần update %Done phải cập nhật công việc đã làm, tiến độ thế nào.

#### Từ 20% đến 80% : do người thực hiện thay đổi.

#### 90% - 100%: do Brse hoặc TL thay đổi.

#### Status: thay đổi tùy theo quá trình đang thực hiện:

#### Trong quá trình thực hiện issue, nếu có vấn đề PG sẽ ngừng việc thực hiện, QA hoặc confirm với Brse, TL. Khi đó, status sẽ được thay đổi là "Pending".

#### Khi vấn đề đã được giải quyết, PG tiếp tục thực hiện và thay đổi status là "on-going". Khi đã hoàn thành status đổi thành "Passed"

#### TL sẽ kiểm tra task đã được hoàn thành hay chưa, thay đổi status thành "Testing". Nếu có vấn đề gì sẽ báo lại PG, PG tiếp tục tìm cách giải quyết. Nếu không có vấn đề gì TL hoặc Brse sẽ thay đổi status là "Closed"

Review task

Review task

Xác nhận OK

Closed

Closed

Xác nhận OK

90%

Testing

100%

Closed

Confirmed

DEVELOPMENT

NG

OK

OK

NG

Developing

OK

Resolved

Assigned

Task

Task

PG

TL

Brse

Passed

80%

on-going
(Pending)

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

New

0%

Status

% Done

REDMINE

- Tracker: Confirm

#### Khi nhận được vấn đề cần confirm, người được assign sẽ thay status thành "On-going"  và % Done là "10%".

#### Khi đã xác nhận được vấn đề mà người tạo issue muốn hỏi, người được assign update issue trả lời vấn đề và đổi status thành "Confirmed" và % Done là "90%".

- Nếu người tạo issue chưa rõ vấn đề sẽ tiếp tục confirm, lúc đó status sẽ là "Pending" và % Done là "90%"

#### Nếu người tạo issue đã hiểu rõ vấn đề thì sẽ đổi status là"Closed" và % Done là "100%".

100%

90%

10%

0%

Closed

Confirmed
(Pending)

on - going

New

% Done

Status

REDMINE

DEVELOPMENT

Closed

NG

Xác nhận OK

Confirmed

Assigned

Creat issue

Creater issue

Assignee

- Tracker: Report

- Trường hợp TL, Brse yêu cầu report, người được yêu cầu report sẽ đổi status thành "on-going" và % Done là "10%".

- Sau khi đã report theo yêu cầu, người được yêu cầu report sẽ đổi status thành "Passed" và % Done là "80%".

- Brse, TL sẽ kiểm tra lại người được yêu cầu report đã report đầy đủ, rõ ràng hay không, lúc đó status sẽ đổi là "Testing" và % Done là "90%". Nếu report chưa đúng yêu cầu hoặc còn thiếu Brse, TL yêu cầu report lại cho đến khi đầy đủ, rõ ràng và Brse, TL sẽ đổi status thành "Closed" và % Done là "100%".

Closed

Closed

100%

Closed

Check report

Check report

NG

NG

Report

Assigned

Report

Request report

Request report

PG

TL

Brse

Testing

90%

80%

Passed

on - going

10%

New

0%

Status

% Done

DEVELOPMENT

REDMINE

- Tracker: Support/Change/Env/Testcase/UT

- Khi được nhận issue, người được assign  sẽ thay đổi %Done là "10%" và status là "on-going".

- Khi đã xác nhận vấn đề và hoàn thành, người được assign sẽ thay đổi %Done là 90%, status là "Passed".

- Người tạo issue khi đã nhận được xác nhận sẽ "Closed" status và thay đổi %Done là "100%"

DEVELOPMENT

NG

Closed

Xác nhận OK

Resolved

Assigned

Creat issue

Assignee

Creater issue

Closed

100%

Passed

90%

on - going

10%

New

0%

Status

% Done

REDMINE

# Yêu cầu nội dung trong Wiki

### Wiki hiển thị các thông tin của dự án như: Mô tả dự án, liên lạc, thông tin hệ thống, link đến các tài liệu...

- Trong wiki cần:

- Giới thiệu tổng quan về project.

- Các đặc tính, yêu cầu của khách hàng đối với project.

- Các file, document liên quan đến dự án. Wiki cho phép người dùng link đến các file trong tab File của redmine. Các file, document sẽ gồm: thư mực chứa tài liệu dự án, tài liệu cài đặt ( tài khoản hệ thống và tài khoản demo), đường dẫn đến các tài liệu tham khảo có liên quan đến project.